将现有的单体 WPF Demo 升级为真正的企业级端云分离（C/S）架构，是迈向复杂工业互联网（IIoT）系统架构师的必经之路。

既然明确了暂不引入时序数据库，转而使用轻量级的 Redis 作为设备状态缓存，整个架构的落地会更加迅速。以下为你梳理的**“四阶段可执行落地实施方案”**，完全基于 C#/.NET 生态打造：

------

### 第一阶段：架构大换血 —— 剥离核心，端云分离 (预计耗时：3天)

**目标**：将大模型 API、数据库连接字符串、Prompt 提示词全部从 WPF 中抽离，保证企业级安全，WPF 退化为纯粹的“智能 HMI 展示层”。

**执行步骤**：

1. **新建后端项目**：在当前解决方案 (`IIoT.SmartAssistant.sln`) 中，新建一个 **ASP.NET Core Web API** 项目（例如命名为 `IIoT.SmartAssistant.Server`）。

2. **核心代码迁移**：

- 将 `AIChatService.cs` 和所有的 `Plugins` 文件夹全部剪切到 Server 项目中。

- 在 Server 端的 `Program.cs` 中，将 Semantic Kernel 注册为单例或作用域服务（DI 注入）。

3. **引入 SignalR 实现流式通信**：

- 企业级应用不建议让 WPF 直接用 HTTP 长轮询等结果。在 Server 端引入 `Microsoft.AspNetCore.SignalR`。

- 创建一个 `ChatHub`，专门负责接收客户端的问题，并通过 SignalR 的流式传输 (`IAsyncEnumerable`) 将 AI 生成的 Token 一个个推送到 WPF 客户端。

4. **WPF 客户端轻量化改造**：

- WPF 端引入 `Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client` NuGet 包。

- 修改 `MainViewModel.cs`，不再直接调用 Semantic Kernel，而是连接本地的 SignalR Hub 发送问题，并监听返回的 Token 流，实时更新界面的 `MessageList`。

------

### 第二阶段：设备监控接入 —— Redis 缓存与虚拟网关 (预计耗时：3-4天)

**目标**：打通“设备采集 -> Redis 缓存 -> AI 调度”的数据链路。

**执行步骤**：

1. **搭建 Redis 环境**：在本地或服务器上通过 Docker 快速启动一个 Redis 容器（`docker run -p 6379:6379 -d redis`）。

2. **模拟 IoT 网关服务 (BackgroundService)**：

- 在 Server 端编写一个后台任务（继承 `BackgroundService`），模拟真实的上位机数据采集。

- 使用 `StackExchange.Redis` 库，每隔 1 秒向 Redis 写入模拟的设备状态。例如：`db.StringSet("Device:Motor-01:Temp", "45.5"); db.StringSet("Device:Motor-01:Status", "Running");`

3. **改造 `DeviceOpsPlugin`**：

- 删掉原来写死的 `Task.Delay` 和 `if-else`。

- 注入 `ConnectionMultiplexer`，当大模型调用 `GetDeviceStatusAsync` 时，直接从 Redis 中读取 `Device:{deviceId}:Temp` 的实时值，并组装成自然语言返回给大模型。

4. **监控视频调度联动**：

- 在数据库或配置字典中建立一张表：`{ 区域: "车间A", RTSP地址: "rtsp://..." }`。AI 根据自然语言提取区域后，查询该字典下发正确的视频流地址给 WPF 前端展示。

------

### 第三阶段：MES 数据报表 —— AI 动态图表生成 (预计耗时：4天)

**目标**：让大模型不仅能查 SQL 数据库，还能指挥 WPF 画出折线图、柱状图。

**执行步骤**：

1. **建立安全数据视图**：在你的 SQL Server 中，不要给 AI 暴露原始生产表，而是建立几个专门的视图（Views），并创建一个仅有这几个视图 SELECT 权限的数据库账号。

2. **约束 AI 输出格式 (Prompt Engineering)**：

- 修改 `DynamicDatabasePlugin` 的提示词，要求大模型在判定需要生成图表时，返回特定的 JSON 结构，而不是纯文本。

- 格式规范例如：`{"action": "render_chart", "chartType": "Bar", "title": "各产线次品率", "xAxis": ["A线","B线"], "series": [2.5, 1.2]}`。

3. **WPF 前端图表集成**：

- 在 WPF 项目中安装 `LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF`（现代、高性能的 WPF 图表库）。

- 在 `MainWindow.xaml` 的 `MessageBubble` 内部，新增一个 `CartesianChart` 控件，并使用之前写好的 `TypeToVisibilityConverter`，当 `MessageType == "Chart"` 时显示图表。

- 在 `MainViewModel` 中拦截 SignalR 传来的 JSON，反序列化后绑定到 LiveCharts 的数据源上。

------

### 第四阶段：多模态企业知识库 —— 向量数据库与预处理 (预计耗时：4-5天)

**目标**：彻底丢弃内存库，实现图文混排的工业知识检索。